年度	工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形
				已完成或未完成 之 說 明	因應改善措施
101	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	本保留數95,336,963元，執行數95,336,963元，已結案。
101	營建工程	院本部	跨領域科技研究大樓新建工 / 程	本保留數5,240,075元，執行數5,240,075元，已結案。
101	營建工程	院本部	國家生技研究園區	本保留數86,052,679元，執行數13,485,212元。 / 本工程依契約支付統包商預付款，後續依工程支付金額達總價金20%起，隨計價逐期依比例扣回。爰續保留72,567,467元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
102	主題研究與人才培育	天文所	ALMA 12米電波原型天線升級新伺服器系統	本保留數22,317,834元，執行數21,505,837元，已結案。
102	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	本保留數16,300,000元，執行數16,300,000元，已結案。
102	營建工程	院本部	跨領域科技研究大樓新建工程	1.本保留數23,605,188元，執行數755,435元。 / 2.本工程已付款結案，後續將辦理專案管理、設計監造結算並執行公共藝術設置等，爰續保留22,849,753元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
102	營建工程	院本部	國家生技研究園區	本保留數16,408,121元，執行數16,408,121元，已結案。
102	營建工程	院本部	分子生命暨生態展示館新建工程案	1.本保留數4,045,105元，執行數100,000元。 / 2.本工程辦理驗收結案中，爰續保留3,945,105元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	一般行政	院本部	黃樓進駐裝修工程（統包）	本保留數5,079,500元，執行數4,109,780元，已結案。
103	一般行政	院本部	跨領域大樓南側景觀暨自行車棚工程	1.本保留數7,440,500元，執行數147,000元。 / 2.本案建造執照申請作業中，預計106年2月可申辦開工，另非建照部分已於105年10月開工施作中，爰續保留7,293,500元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	一般行政	院本部	生態時代館室內裝修工程	1.本保留數1,770,000元。 / 2.本案併空調工程發包，流標2次，106年另覓財源辦理。
103	一般行政	院本部	室外球場整修工程（統包）	本保留數2,800,000元，執行數2,800,000元，已結案
103	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院黃樓屋頂及外牆整建工程委託監造服務案	本保留數160,000元，執行數160,000元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	2014年中央研究院「年輕學者研究著作獎」	本保留數294,707元，執行數294,707元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	2014年中央研究院「年輕學者研究著作獎」	本保留數267,937元，執行數267,937元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	2014年中央研究院「年輕學者研究著作獎」	本保留數98,304元，執行數98,304元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	2014年中央研究院「年輕學者研究著作獎」	本保留數26,132元，執行數26,132元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	黃樓進駐裝修工程（統包）	本保留數3,871,978元，執行數3,871,978元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院黃樓屋頂及外牆整建工程	本保留數240,000元，執行數240,000元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院黃樓屋頂及外牆整建工程	本保留數1,596,948元，執行數1,596,948元，已結案。
103	學術審議及研究獎助	院本部	生態時代館室內裝修工程	1.本保留數770,000元，執行數70,000元。 / 2.本案因故終止契約並結算，僅保留原契約之亞麻仁地毯費用，爰續保留 / 630,000元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	數理科學研究	地球所	機電空調改建工程	本保留數4,766,123元，執行數4,766,123元，已結案。
103	數理科學研究	天文所	CMOS感光晶片40個	1.本保留數69,049,552元，執行數50,570,205元。 / 2.本案已完成交貨30個並驗收，剩餘10個依據時程規劃，於106年完成，爰續保留 / 18,479,347元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	國家生技研究園區	院本部	國家生技研究園區	1.本保留數1,959,203,954元，執行數527,837,881元。 / 2.本案目前進度已取得雜項、建造執照，公共工程、建築工程施工中，爰續保留 / 1,431,366,073元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	國家生技研究園區	總務處	核磁共振儀	1.本保留數34,635,206元，執行數23,517,145元。 / 2.本項儀器設備將配合建築期程安裝驗收，但主體工程未完成且儀器設備需預先定製提前採購，爰續保留11,118,061元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	國家生技研究園區	總務處	磁振造影	1.本保留數68,000,000元。 / 2.本項儀器設備將配合建築期程安裝驗收，但主體工程未完成且儀器設備需預先定製提前採購，爰續保留68,000,000元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
103	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	1.本保留數104,607,693元，執行數72,123,290元。 / 2.本案為跨年度延續性工程，採土建及機電分開招標，截至105年底已完成主體結構，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及辦理景觀工程，106年底啟用，爰續保留 / 32,484,403元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	一般行政	院本部	綜合體育館屋頂防水修繕工程規劃	1.本保留數560,000元，執行數252,000元。 / 2.本案設計部分已完成並於105年12月開工，後續監造部分配合工程進度執行，工程預計於106年3月完工，爰續保留308,000元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	一般行政	院本部	綜合體育館淋浴用儲熱水箱更新工程	本保留數218,437元，執行數218,437元，已結案。
104	一般行政	院本部	學術活動中心第一會議室投影、喇叭系統設備採購案	本保留數669,500元，執行數669,500元，已結案。
104	一般行政	資訊處	流程整合規劃建置服務	本保留數1,150,000元，執行數1,150,000元，已結案。
104	一般行政	資訊處	年度個人電腦汰舊換新採購	本保留數2,876,369元，執行數2,876,369元，已結案。
104	一般行政	資訊處	教育學術研究骨幹網路頻寬效能提升計畫-100G骨幹設備採購案	本保留數5,000,000元，執行數5,000,000元，已結案。
104	一般行政	資訊處	Rapid7nexposeEnterprise弱點風險管理平台-企業版軟體	本保留數423,316元，執行數423,316元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院南部院區委託辦理先期規劃案	本保留數284,400元，執行數284,400元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院委託辦理南港區中南段二小段256-2地號都市 計畫變更案	1.本保留數298,000元，執行數59,600元。 / 2.本案104年提送都計變更書圖，經北市府都發局檢視尚餘1筆機關用地且屬畸零地(私有地)未取得，因涉及土地使用合理性及都市計畫法等規定，105年2月市府邀集相關單位討論結論由本院編列預算協調土地所有權人出具都市計畫變更同意書後，再依程序辦理後續事項，爰續保留238,400元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	中央研究院2016年中、英文多媒體簡介影片製作案	本保留數950,250元，影片製作案由105年度預算支應，本保留數全數註銷。
104	學術審議及研究獎助	院本部	中研S/S#1、#3MCSG汰換為23KV GIS工程（#31供電饋線更新)	本保留數1,045,614元，執行數910,378元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	學術活動中心學人招待所陽台欄杆更新工程案	本保留數498,606元，執行數498,606元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數266,300元，執行數193,600元。 / 2.本案執行期限為2年至106年，爰續保留72,700元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數249,400元，執行數143,153元。 / 2.本案執行期限為2年至106年，爰續保留106,247元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數166,294元，執行數131,771元。 / 2.本案執行期限為2年至106年，爰續保留34,523元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數600,000元，執行數113,082元。 / 2.本案執行期限為2年至106年，爰續保留486,918元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	2015年中央研究院年輕學者研究著作獎	1.本保留數530,916元，執行數333,197元。 / 2.本案執行期限為2年至106年，爰續保留197,719元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	高效能化學排煙櫃	1.本保留數26,553,150元。 / 2.本案已於104年12月簽約採購，因屬嵌入型設備須配合國家生技研究園區大樓工程，爰續保留26,553,150元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	學術審議及研究獎助	院本部	高階分子交互作用即時快速篩選分析系統	本保留數16,500,000元，執行數16,500,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎助	院本部	行政大樓後棟整修工程委託規劃設計及監造服務技術服務契約	本保留數980,000元，執行數980,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎	院本部	行政大樓後棟整修工程	本保留數8,740,000元，執行數8,690,520元，已結案。
104	學術審議及研究獎	院本部	sequel system三代定序儀系統	本保留數17,800,000元，執行數17,800,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎	資訊處	教育學術研究骨幹網路頻寬效能提升計畫-100G骨幹設備 採購案	本保留數3,000,000元，執行數3,000,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎	資訊處	高效能計算設施更新	本保留數7,180,000元，執行數7,180,000元，已結案。
104	學術審議及研究獎	資訊處	會議用電子簽到及清點人數管理系統	本保留數295,575元，執行數295,575元，已結案。
104	學術審議及研究獎	資訊處	中央研究院2015年數理組西文現期期刊採購案	本保留數398,572元，執行數398,159元，已結案。
104	主題研究與人才培育	院本部	黃樓進駐裝修工程	本保留數1,141,585元，執行數1,141,585元，已結案。
104	主題研究與人才培育	化學所	有機溶劑純化系統壹套	本保留數938,000元，執行數938,000元，已結案。
104	主題研究與人才培育	化學所	第十五屆世界人類蛋白體組織世界大會場地租借案	本保留數2,000,000元，執行數2,000,000元，已結案。
104	主題研究與人才培育	細生所	細生所大樓外牆更新統包工程	本保留數9,600,483元，執行數9,600,483元，已結案。
104	主題研究與人才培育	細生所	細生所大樓外牆更新統包工程	1.本保留數6,174,517元，執行數3,265,963元。 / 2.本案業於105年12月8日完成工程部份之驗收作業，承攬廠商尚須辦理變更使用執照作業，該作業刻正由臺北市政府工務局及消防局審查中，擬協調臺北市政府工務局及消防局盡速核准，預計106年2月完成，爰續保留2,908,544元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	主題研究與人才培育	細生所	細生所大樓外牆更新統包工程委託規劃及監造技術服務	1.本保留數378,582元，執行數113,575元。 / 2.本案業於105年12月8日完成工程部份之驗收作業，承攬廠商尚須辦理變更使用執照作業，該作業刻正由臺北市政府工務局及消防局審查中，擬協調臺北市政府工務局及消防局盡速核准，預計106年2月完成，爰續保留265,007元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	主題研究與人才培育	地球所	實驗室多接收感應耦合電漿質譜儀	本保留數24,121,792元，執行數24,121,792元，已結案。
104	主題研究與人才培育	生醫所	動物房IVC飼養架環境監控維修工程	本保留數1,000,000元，執行數1,000,000元，已結案。
104	主題研究與人才培育	生醫所	動物房IVC飼養架環境監控維修工程	本保留數1,179,484元，執行數1,179,484元，已結案。
104	主題研究與人才培育	生醫所	動物房IVC飼養架環境監控維修工程	本保留數572,096元，執行數572,096元，已結案。
104	主題研究與人才培育	生醫所	動物房IVC飼養架環境監控維修工程	本保留數198,420元，執行數198,420元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	氣膠質譜儀壹套	本保留數497,435元，執行數497,435元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	氣膠質譜儀壹套	本保留數49,743元，執行數49,743元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	自動注入設備乙套	本保留數670,000元，執行數670,000元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	YAG雷射附件一套（Model SI-2000P）	本保留數954,366元，執行數954,366元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	氣膠質譜儀壹套	本保留數12,270,044元，執行數12,270,044元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	二氧化碳同位素13C分析儀升級壹套	本保留數1,520,000元，執行數1,520,000元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	霧滴偵測儀壹套	本保留數2,586,863元，執行數2,586,863元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	快速記錄器貳套（含一組儀器箱及電源供應器）	本保留數989,300元，執行數989,300元，已結案。
104	主題研究與人才培育	環變中心	環境懸浮微粒自動換膜採樣器壹套	本保留數1,500,000元，執行數1,500,000元，已結案。
104	數理科學研究	數學所	2015西文期刊	本保留數1,334,327元，執行數1,308,398元，已結案。
104	數理科學研究	物理所	角分辨光電子能譜儀之真空腔體系統	本保留數13,110,240元，執行數13,110,240元，已結案。
104	數理科學研究	物理所	數理科學組2015年西文現期期刊乙批	本保留數563,603元，執行數563,603元，已結案。
104	數理科學研究	化學所	2015年數理科學組西文現期期刊	本保留數193,522元，執行數193,522元，已結案。
104	數理科學研究	地球所	中央研究院數理科學組2015年西文現期期刊乙批	本保留數395,957元，執行數395,544元，已結案。
104	數理科學研究	地球所	實驗室多接收感應耦合電漿質譜儀	本保留數5,000,000元，執行數5,000,000元，已結案。
104	數理科學研究	資訊所	數理科學組2015年西文現期期刊	本保留數833,882元，執行數783,129元，已結案。
104	數理科學研究	統計所	多聯變頻系統冷氣汰換工程	本保留數3,925,456元，執行數3,913,629元，已結案。
104	數理科學研究	統計所	變頻多聯系統冷氣汰換工程委託設計監造服務採購	本保留數390,000元，執行數369,702元，已結案。
104	數理科學研究	統計所	多聯變頻系統冷氣汰換工程	本保留數2,574,544元，執行數2,574,544元，已結案。
104	數理科學研究	統計所	數理科學組2015年西文現期期刊	本保留數412,109元，執行數401,261元，已結案。
104	數理科學研究	原分所	2015年西文現期期刊	本保留數142,308元，執行數142,308元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	WR22波導管7組	本保留數1,137,395元，執行數1,137,395元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	VNA60-90GHz擴充模組及WR12波導校準套件	本保留數1,208,617元，執行數1,194,254元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	高效能計算設施更新	本保留數5,500,000元，執行數5,500,000元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	中頻放大器原型機6個	本保留數873,144元，執行數873,144元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	氦3冷凍頭1台	本保留數1,058,300元，執行數1,058,300元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	ALMA接收機熱模組	本保留數2,575,703元，執行數2,575,703元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	Band 1低溫接收機匣筒座6個	本保留數1,569,537元，執行數1,352,431元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	高效能冷凍頭含壓縮機及配件3套	本保留數2,055,000元，執行數2,055,000元，已結案。
104	數理科學研究	天文所	中央研究院數理科學組2015年西文現期期刊	本保留數45,085元，執行數44,391元，已結案。
104	數理科學研究	應科中心	數理組2015年西文現期期刊	本保留數621,554元，執行數621,554元，已結案。
104	數理科學研究	環變中心	32通道光電管模組壹套	本保留數980,000元，執行數980,000元，已結案。
104	數理科學研究	環變中心	氣膠光學觀測網儀器乙式（含太陽光度計及散光儀）	本保留數3,000,000元，執行數3,000,000元，已結案。
104	數理科學研究	環變中心	PM2.5化學成分採樣器乙套	本保留數472,000元，執行數472,000元，已結案。
104	數理科學研究	環變中心	PM2.5化學成分採樣器乙套	本保留數183,000元，執行數183,000元，已結案。
104	數理科學研究	環變中心	彩色高速攝影機乙台	本保留數1,730,000元，執行數1,730,000元，已結案。
104	數理科學研究	資創中心	Aruba無線存取設備乙批	本保留數650,000元，執行數650,000元，已結案。
104	數理科學研究	資創中心	100GbE高速乙太網路交換器一組	本保留數850,000元，執行數850,000元，已結案。
104	生命科學研究	細生所	Class II A2生物安全櫃(6尺)	本保留數298,000元，執行數298,000元，已結案。
104	生命科學研究	細生所	雙門式微電腦高蒸氣滅菌鍋	1.本保留數800,000元，執行數0元。 / 2.本案因配合設置細生所P2感染性動物工程施工及生物安全性考量，故設置滅菌鍋有其必要性，又本案滅菌鍋須訂做且放置位置(已於105年12月28日送貨)須配合感染性實驗動物專用區，惟該P2感染性動物房工程已完工尚未辦理驗收， 擬盡速辦理P2感染性動物房驗收，爰續保留800,000元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	生命科學研究	生醫所	新棟大樓配電盤及管線設備整修工程	本保留數23,730,000元，執行數23,730,000元，已結案。
104	生命科學研究	生醫所	新棟大樓配電盤及管線設備整修工程委託規劃設計及監造	本保留數930,000元，執行數930,000元，已結案。
104	生命科學研究	生圖	2015年西文現期期刊	本保留數7,298,400元，執行數7,298,400元，已結案。
104	生命科學研究	南科	溫室隔間變更工程	本保留數748,000元，執行數746,000元，已結案。
104	生命科學研究	南科	共軛焦顯微鏡升級擴充	本保留數963,000元，執行數963,000元，已結案。
104	生命科學研究	基因中心	中央研究院基因體研究中心空調箱汰換工程	本保留數1,845,000元，執行數1,845,000元，已結案。
104	人文及社會科學研究	史語所	2015年人文組西文現期期刊	本保留數687,801元，執行數554,772元，已結案。
104	人文及社會科學研究	史語所	2015年大陸現期期刊114種	本保留數9,875元，執行數887元，已結案。
104	人文及社會科學研究	史語所	2015年大陸現期期刊113種	本保留數26,339元，執行數25,766元，已結案。
104	人文及社會科學研究	民族所	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數551,333元，執行數535,358元，已結案。
104	人文及社會科學研究	近史所	2015年西文現期期刊採購案	本保留數177,368元，執行數172,976元，已結案。
104	人文及社會科學研究	經濟所	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數676,451元，執行數550,753元，已結案。
104	人文及社會科學研究	歐美所	2015年人文組西文現期期刊	本保留數2,233,731元，執行數2,020,179元，已結案。
104	人文及社會科學研究	歐美所	西元2015年Sage電子期刊採購案	本保留數527,300元，執行數520,833元，已結案。
104	人文及社會科學研究	歐美所	西元2015年Taylor&Francise電子期刊採購案	本保留數510,800元，執行數510,800元，已結案。
104	人文及社會科學研究	歐美所	西元2015年Wiley電子期刊採購案	本保留數448,000元，執行數448,000元，已結案。
104	人文及社會科學研究	歐美所	西元2015年電子期刊一批採購案	本保留數116,095元，執行數116,095元，已結案。
104	人文及社會科學研究	文哲所	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數702,734元，執行數686,100元，已結案。
104	人文及社會科學研究	台史所	《紫線番界：臺灣田園分別墾禁圖說解讀》方背精裝1,000本印製案	本保留數770,000元，執行數770,000元，已結案。
104	人文及社會科學研究	台史所	2015年西文現期期刊招標案	本保留數62,508元，執行數62,508元，已結案。
104	人文及社會科學研究	社會所	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數508,173元，執行數477,089元，已結案。
104	人文及社會科學研究	社會所	人文館4F露台企口型鋁板天花拆除工程採購案	本保留數1,556,776元，執行數1,556,776元，已結案。
104	人文及社會科學研究	語言所	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數385,627元，執行數372,113元，已結案。
104	人文及社會科學研究	政研所	亞洲民主動態調查：民主、治理與發展-印尼面訪調查計畫	本保留數828,800元，執行數828,800元，已結案。
104	人文及社會科學研究	政研所	亞洲民主動態調查：民主、治理與發展-柬埔寨地區面訪調查計畫	本保留數826,000元，執行數826,000元，已結案。
104	人文及社會科學研究	政研所	2015年人文組西文現期期刊1,559種	本保留數114,830元，執行數114,118元，已結案。
104	人文及社會科學研究	人社中心	2015年人文組西文現期期刊採購案	本保留數1,029,883元，執行數950,798元，已結案。
104	人文及社會科學研究	法律所	2015年人文組西文現期期刊1,559種	本保留數322,350元，執行數294,876元，已結案。
104	營建工程	院本部	環境變遷研究大樓新建工程	1.本保留數218,132,942元，執行數189,861,224元。 / 2.本案為跨年度延續性工程，採土建及機電分開招標，截至105年底已完成主體結構，預計106年上半年取得部分使用執照後交進駐單位辦理內部裝修及搬遷作業，106年下半年進行拆除地球二館及辦理景觀工程，106年底啟用，爰續保留28,271,718元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。
104	營建工程	院本部	學人寄宿舍(2)新建工程	1.本保留數10,000,000元，執行數1,899,053元。 / 2.本工程已完工結案，後續將辦理公共藝術設置，爰續保留8,100,947元至106年度繼續執行。	已辦理保留至106年度繼續執行並積極辦理。