| 年度 | 工作計畫 名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 已完成或未完成 之 說 明 | 因應改善措施 |
| 101 | 營建工程 | 院本部 | 國家生技研究園區 | 本保留數72,567,467元， 執行數 72,567,467元，已結案。 |  |
| 102 | 營建工程 | 院本部 | 跨領域科技研究大樓新建工程 | 1.本保留數22,849,753元，執行數6,693,855元。 2.本工程續辦理公共藝術設置專案管理、設計監造結算等，爰續保留14,526,785元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 102 | 營建工程 | 院本部 | 分子生命暨生態展示館新建工程案 | 本保留數 3,945,105元， 執行數 3,891,382元，已結案。 |  |
| 103 | 一般行政 | 院本部 | 跨領域大樓南側景觀暨自行車棚工程 | 本保留數 7,293,500元， 執行數5,020,388元。 本案已驗收並辦理使用執照申請作業中，預計107年1月底取得使用執照後付款結案，爰續保留尾款2,273,112元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 103 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 生態時代館室內裝修工程 | 本保留數 630,000元， 執行數 630,000元，已結案。 |  |
| 103 103 103 | 數理科學研究 國家生技研究園區 國家生技研究園區 | 天文所 總務處 總務處 | CMOS感光晶片40個 國家生技研究園區 核磁共振儀 | 本保留數 18,479,347元， 執行數 14,400,345元，已結案。 本保留數1,431,366,073元，執行數631,557,667元。 本工程因國防部搬遷釋地延遲影響園區興建進度，復因統包商執行進度延遲，已要求統包商提出趕進計畫，整體工程進度調整為107年3月竣工。爰續保留 799,808,406元至107年度繼續執行。 本保留數11,118,061元。 本項儀器設備須配合建築期程安裝驗收，因主體工程未完成且儀器設備須預先定製提前採購，爰續保留11,118,061元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 103 | 國家生技研究園區 | 總務處 | 磁振造影 | 1.本保留數68,000,000元。 2.本項儀器設備須預先訂製採購，且須配合建築期程安裝驗收，爰續保留68,000,000元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 103 | 營建工程 | 院本部 | 環境變遷研究大樓新建工程 | 本保留數32,484,403元， 執行數 32,484,403元，已結案。 |  |
| 104 | 一般行政 | 院本部 | 綜合體育館屋頂防水修繕工程規劃 | 本保留數 308,000元， 執行數 308,000元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 中央研究院委託辦理南港區中南段二小段256-2地號都市 計畫變更案 | 本保留數 238,400元，執行數為0元，係因都市計畫變更無須辦理，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 2015年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 197,719元， 執行數 197,719元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 2015年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 186,918元， 執行數 186,918元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 2015年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 72,700元，執行數72,700元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 2015年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 106,247元， 執行數 106,247元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 2015年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 334,523元， 執行數 331,739元，已結案。 |  |
| 104 | 學術審議及研究獎助 | 院本部 | 高效能化學排煙櫃 | 本保留數26,553,150元。 本案預計於107年11月完工，爰續保留26,553,150元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 104 | 主題研究與人才培育 | 細生所 | 細生所大樓外牆更新統包工程 | 本保留數 2,908,544元， 執行數 2,908,544元，已結案。 |  |
| 104 | 主題研究與人才培育 | 細生所 | 細生所大樓外牆更新統包工程委託規劃及監造技術服務 | 本保留數 265,007元， 執行數 265,007元，已結案。 |  |
| 104 | 生命科學研究 | 細生所 | 雙門式微電腦高蒸氣滅菌鍋 | 本保留數 800,000元， 執行數 800,000元，已結案。 |  |
| 104 | 營建工程 | 院本部 | 環境變遷研究大樓新建工程 | 本保留數28,271,718元， 執行數 28,271,718元，已結案。 |  |
| 104 | 營建工程 | 院本部 | 學人寄宿舍(2)新建工程 | 本保留數8,100,947元, 執行數 286,230元。 本工程後續將辦理公共藝術設置，爰續保留7,814,717元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 105 | 一般行政 一般行政 | 總務處 總務處 | 學術活動中心電梯車廂更換工程 學人綜合宿舍熱水器安裝採購案 | 本保留數 2,530,000元， 執行數 2,520,269元，已結案。 本保留數 519,700元， 執行數 519,700元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 秘書處 | 中央研究院2017年記事本製作採購案 | 本保留數 422,770元， 執行數 422,770元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 秘書處 | 中央研究院2016書面簡介暨摺頁製作採購案 | 本保留數 770,000元，本案已於106年度預算支應，已結案。 |  |
| 105 105 | 學術審議及研究獎助 學術審議及研究獎助 | 總務處 總務處 | 綜合體育館屋頂防水修繕工程 單身宿舍(史語所後方)拆除暨戶外空間改善工程 | 本保留數 7,320,000元， 執行數 7,316,010元,已結案。 本保留數 3,500,000元， 執行數 3,500,000元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 總務處 | 杭州南路新進學人宿舍7樓裝修工程(統包) | 本保留數 2,537,140元， 執行數 2,458,572元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 總務處 | 杭州南路新進學人宿舍7樓裝修工程(統包) | 本保留數 1,000,000元， 執行數 994,616元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 總務處 | 院本部大樓外牆整修暨一樓大廳裝修工程(統包) | 本保留數21,000,000元，執行數8,596元。 本案基本設計後續須配合院區規劃委員會及專案小組會議修正，預計於107年1月開工，細部設計及施工將配合院區重要活動調整分期辦理，爰續保留20,991,404元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 資訊處 | 105年度業務流程應用軟體平台開發案 | 本保留數 1,950,000元， 執行數 1,950,000元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 資訊處 | IBM Informix資料庫管理系統建置 | 本保留數 440,000元， 執行數 440,000元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 資訊處 | 中研院數理學組2016年西文現期期刊採購案 | 本保留數 65,406元， 執行數 65,406元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 1.本保留數 145,405元。 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留145,405元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 1.本保留數 145,320元， 執行數 111,296元。 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留34,024元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 1.本保留數 622,644元， 執行數 452,858元。 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留169,786元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數 900,000元， 執行數 523,270元。 本案執行期限為2年至107年，爰續保留376,730元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 本保留數430,184元， 執行數 271,900元。 本案執行期限為2年至107年，爰續保留158,284元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 2016年中央研究院年輕學者研究著作獎 | 1.本保留數 300,000元。 2.本案執行期限為2年至107年，爰續保留300,000元至107年度繼續執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 高效能圓二色光譜儀 | 本保留數 4,700,000元， 執行數 4,700,000 元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 低溫電顯用60度低溫樣品台與抽真空基座一組 | 本保留數 3,120,000元， 執行數 3,120,000元，已結案。 |  |
| 105 | 學術審議及研究獎助 | 學術處 | 雙晶單光儀與冷卻系統 | 本保留數19,959,660元， 執行數 17,316,900元， 已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 物理所 | 新穎材料介面超高真空氦3極低溫冷卻系統 | 本保留數 778,865元, 執行數 778,865元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 2016年N9FP2實驗室整建工程 | 本保留數 2,646,279元， 執行數 2,595,800 元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 2016年N9FP2實驗室整建工程 | 本保留數 345,508元， 執行數 345,508元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 老齡衰弱與憂鬱的決定因子與預防之道：以改善營養，增加運動，與促進社會網絡為策略來預防改善衰老 | 本保留數 990,000元， 執行數 990,000元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 四合一活體影像分析系統 | 本保留數 5,704,000元， 執行數 5,704,000元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 四合一活體影像分析系統 | 本保留數10,086,000元， 執行數 10,086,000元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | 大樓空調冰水主機汰舊換新工程 | 本保留數17,680,000元， 執行數 17,680,000元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 生醫所 | IVC鼠盒及籠架清洗機 | 本保留數 4,984,000元， 執行數 4,984,000元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 天文所 | 近場量測儀零配件一式 | 本保留數 1,660,672元， 執行數 1,543,637元，已結案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 南科 | 桌上型8Bay網路附加儲存系統壹台、4TB NAS專用硬碟貳顆及金士頓8GB DDR4貳顆 | 本保留數 130,606元， 執行數 130,606元，已結 案。 |  |
| 105 | 主題研究與人才培育 | 環變中心 | 1405DF質量濃度監測儀維修乙式 | 本保留數 252,000元， 執行數 252,000元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 數學所 | 2016西文期刊 | 本保留數 899,793元， 執行數 867,585元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 物理所 | 可變溫超高真空原子力顯微鏡 | 本保留數 9,659,567元， 執行數 9,659,567元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 物理所 | 新穎材料介面超高真空氦3極低溫冷卻系統 | 本保留數 7,000,000元， 執行數 7,000,000元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 物理所 | 超快雷射系統組 | 本保留數 2,050,600元， 執行數 2,050,600 元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 物理所 | 數理科學組2016年西文現期期刊乙批 | 本保留數 688,225元， 執行數 687,269元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 化學所 | 數理科學組2016年西文現期期刊 | 本保留數 327,844元， 執行數 327,844元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 地球所 | 數理科學組2016年西文現期期刊乙批 | 本保留數 58,016元， 執行數 58,016元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 資訊所 | 數理科學組2016年西文現期期刊 | 本保留數 801,569元， 執行數 801,569元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 統計所 | 數理科學組2016年西文現期期刊 | 本保留數 91,692元， 執行數 91,692元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 原分所 | 數理科學組2016年西文現期期刊 | 本保留數 229,786元， 執行數 229,786元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 數理科學組2016年西文現期期刊 | 本保留數 17,777元， 執行數 17,777元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 四年儀器校驗 | 本保留數 278,040元， 執行數 278,040元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 基頻放大器(原型機)2個 | 本保留數 271,655元， 執行數 271,655元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 中頻放大器6個 | 本保留數 811,053元， 執行數 774,239元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | PFI導星相機用窄頻寬濾鏡9片 | 本保留數 1,842,750元， 執行數 1,842,750元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | ALMA Band 1本地參考信號源10台 | 本保留數 1,326,810元， 執行數 1,273,250元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | ALMA Band 1本地參考信號源10台 | 本保留數 9,297,150元， 執行數 8,902,702元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | Band 1低溫接收機匣筒座6個 | 本保留數 1,591,207元， 執行數 1,554,645元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 光纖功率計,光功率調節器,光衰減器等15件 | 本保留數 40,748元， 執行數 40,748元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 天文所 | 混頻器模組2個 | 本保留數 547,684元， 執行數 547,684元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 環變中心 | 微型化氣膠即時分析採樣系統乙式 | 本保留數 2,550,000元， 執行數 2,550,000元，已結案。 |  |
| 105 | 數理科學研究 | 環變中心 | 電子撞擊式單段質譜儀(5977B)乙套 | 本保留數 2,000,000元， 執行數 2,000,000元，已結案。 |  |
| 105 105 | 數理科學研究 生命科學研究 | 環變中心 細生所 | 海水直接進樣分析系統乙台 感染性P2負壓動物房工程 | 本保留數 1,073,250元， 執行數 1,073,250元，已結案。 本保留數 4,264,711元， 執行數 4,260,759元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 細生所 | 感染性P2負壓動物房工程委託設計監造技術服務 | 本保留數 190,000元， 執行數 190,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生化所 | 電梯汰舊換新工程(客梯2部、客貨梯1部) | 本保留數 3,544,200元， 執行數 3,544,200元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生圖 | 2016年西文現期期刊 | 本保留數 11,998,712元， 執行數 11,998,712元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 2016年N9FP2實驗室整建工程 | 本保留數 608,213元， 執行數 563,663元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生醫所B1樓A、B會議室空調改善 | 本保留數 71,520元， 執行數 71,520元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生醫所B1樓A、B會議室空調改善 | 本保留數 423,818元， 執行數 423,818元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生物醫學科學研究所B1會議室改善工程委託 規劃設計及監造 | 本保留數 96,000元， 執行數 96,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生物醫學科學研 究所B1會議室改善工程 | 本保留數 1,650,649元， 執行數 1,650,649元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生物醫學科學研 究所B1會議室改善工程 | 本保留數 1,435,365元， 執行數 1,435,365元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 中央研究院生物醫學科學研 究所B1會議室改善工程 | 本保留數 159,986元， 執行數 159,986元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 生醫所前棟B1新設會議室設備採購案 | 本保留數 140,200元， 執行數 140,200元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 生醫所前棟B1新設會議室設備採購案 | 本保留數 199,800元， 執行數 199,800元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 總務室重新規劃整修工程 | 本保留數 187,200元， 執行數 187,200元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 總務室重新規劃整修工程 | 本保留數 762,800元， 執行數 762,800元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 大樓空調冰水主機汰舊換新工程 | 本保留數 4,220,000元， 執行數 4,220,000 元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 生醫所 | 大樓空調冰水主機汰舊換新工程委託設計及監造 | 本保留數 570,000元， 執行數 570,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 分生所 | ImageStream物鏡與通道系統升級擴充1套 | 本保留數 4,150,000元， 執行數 4,150,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 分生所 | 動物房大型螺旋式冰水主機 | 本保留數 4,300,000元， 執行數 4,300,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 農生 | 中階伺服器參套 | 本保留數 698,000元， 執行數 698,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 農生 | 表型影像分析系統2套 | 本保留數 1,550,000元， 執行數 1,550,000 元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 南科 | 數位化種子調查儀壹台 | 1.本 保 留 數1,595,000元 ，執行數0元，本案不 予保留。 2.本案因驗收結果不合格，廠商終止契約，已結案。 | 已依契約規定辦理計罰逾期違約金且履約保證金不予發還。 |
| 105 | 生命科學研究 | 南科 | 儲存伺服器磁碟陣列壹套 | 本保留數2,777,000元，執行數2,777,000 元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 基因體 | GenePix4300A生物晶片雷射掃描儀維修 | 本保留數 1,810,000元， 執行數 1,810,000元，已結案。 |  |
| 105 | 生命科學研究 | 基因體 | 高速資料擷取卡U5310A High-Speed Digitizer | 本保留數 994,669元，執行數 994,669元，已結案。 |  |
| 105 105 | 生命科學研究 人文及社會科學研究 | 基因體 史語所 | 中央研究院基因體研究中心預冷空調箱汰換工程 研究大樓西向外牆拉皮整修工程設計監造 | 本保留數 1,832,779元， 執行數 1,832,779元，已結案。 本保留數 119,200元，執行數 119,200元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 史語所 | 研究大樓西向外牆拉皮整修工程 | 本保留數 4,500,000元， 執行數 4,500,000元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 史語所 | 《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧經部》委託印製 | 本保留數 3,100,000元， 執行數 3,083,653元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 史語所 | 《傅斯年圖書館藏未刊稿鈔本‧經部》委託影像處理及設計排版 | 本保留數 562,000元，執行數 552,930元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 史語所 | 2016年人文組西文現期期刊 | 本保留數 723,498元，執行數 641,162元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 民族所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 630,839元，執行數 613,562元，已 結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 近史所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 194,268元，執行數 194,268元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 經濟所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 653,840元，執行數 643,323元，已 結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 歐美所 | 2016年人文組西文現期期刊 | 本保留數 1,974,842元， 執行數 1,915,239元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 歐美所 | 西元2016年Sage電子期刊一批採購案 | 本保留數 852,000元，執行數 852,000元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 歐美所 | 西元2016年Taylor & Francise電子期刊一批採購案 | 本保留數 742,595元，執行數 737,896元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 歐美所 | 西元2016年Wiley-Blackwell電子期刊一批採購案 | 本保留數 602,378元，執行數 602,378元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 歐美所 | 西元2016年電子期刊一批採購案 | 本保留數 415,000元，執行數 415,000元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 文哲所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 689,430元，執行數 665,760元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 臺史所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 62,528元，執行數 60,536元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 社會所 | 2016年人文組西文現期期刊 | 本保留數 531,617元， 執行數 521,541元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 語言所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 426,045元， 執行數 413,765元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 政治所 | 2016年人文組西文現期期刊採購案 | 本保留數 152,655元， 執行數 152,655元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 人社中心 | 人社中心後棟大樓外牆整修工程委託規劃設計監造服務案 | 本保留數 198,751元， 執行數 191,656元，已結案。 |  |
| 105 | 人文及社會科學研究 | 人社中心 | 人社中心後棟大樓外牆整修工程案 | 本保留數3,547,911元，執行數3,469,501元，已結案。 |  |
| 105 105 | 人文及社會科學研究 人文及社會科學研究 | 人社中心 法律所 | 2016年人文組西文現期期刊1358種 2016年人文組西文現期期刊1358種 | 本保留數 1,045,562元， 執行數 1,044,038元，已結案。 本保留數 333,636元，執行數315,961元，已結案。 |  |
| 105 | 營建工程 | 總務處 | 環境變遷研究大樓新建工程 | 本保留數233,525,120元，執行數179,737,707元。 本案為跨年度延續性工程，採土建及機電分開招標，截至106年底已完成新大樓及建物周邊景觀工程，市府建管處已核准部分使用執照，並陸續進行新大樓空間查驗及由進駐單位辦理裝修及搬遷作業，完成搬遷後即可立即拆除地球二館及辦理剩餘景觀工程。預定工程結算驗收後，執行公共藝術設置作業。爰續保留 53,787,413元至107年度執行。 | 已辦理保留至107年度繼續執行並積極辦理。 |